- 附件1：隧道钻探工作量清单

| 序号 | 隧道编号 | 部位 | 隧道长度 | 超前钻探 | 瓦斯类型 | 地质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m） | （m） | 微/低/高 |  |
| 1 | 1# | 左线 | 1473 | 1373 | / | 隧址区内雨量充沛，隧道洞身隧道穿越的地层岩性主要以中生界侏罗系上统莲花口、遂宁组的粉砂质泥岩、砂岩为主，地下水类型主要为基岩孔隙裂隙水。 |
| 2 |  | 右线 | 1473 |  |  |  |
| 3 | 2# | 左线 | 1544 | 1486 | / | 隧址区内雨量充沛，隧道洞身围岩穿越的地层岩性主要以中生界侏罗系上统莲花口的粉砂质泥岩、砂岩为主。 |
| 4 |  | 右线 | 1586 |  |  |  |
| 5 | 3# | 左线 | 2855 | 2680 | / | 隧址区内雨量充沛，隧道洞身围岩隧道穿越的地层岩性主要以中生界侏罗系上统莲花口的粉砂质泥岩、砂岩为主，地下水类型主要为基岩孔隙裂隙水 |
| 6 |  | 右线 | 2859 |  |  |  |
| 7 | 4# | 左线 | 1055 | 955 | / | 隧址区内雨量充沛，隧道穿越的地层岩性主要以中生界侏罗系上统莲花口的粉砂质泥岩、砂岩为主，地下水类型主要为基岩孔隙裂隙水。 |
| 8 |  | 右线 | 1030 |  |  |  |
| 9 | 5# | 左线 | 617 | 520 | / | 隧址区内雨量充沛，隧道穿越的地层岩性主要以中生界侏罗系上统莲花口组的粉砂质泥岩、砂岩为主，地下水类型主要为基岩孔隙裂隙水。 |
| 10 |  | 右线 | 620 |  |  |  |
| 11 | 6# | 右线 | 1275 | 1175 | / | 隧址区内雨量充沛，隧道穿越的地层岩性主要以中生界侏罗系上统莲花口组的粉砂质泥岩、砂岩为主，地下水类型主要为基岩孔隙裂隙水。 |
| 合计 |  |  | 16387 | 8189 |  |  |

- 附件2：合同条款及格式

- 一、合同专用条款

- (一)合同专用条款

1.定义和解释

甲方：四川济通工程试验检测有限公司。

乙方：    是指按本招标文件要求进行投标，其投标文件评审通过，并同时甲方签订合同协议，并在现场实施隧道水平钻探的单位。

2监测服务的形式、范围与内容

2.1服务的形式

2.1.1服务要求

乙方应具有投标人须知附件中所述的资质，为本项目的隧道水平钻探服务，接受甲方管理和监督。

2.2组织机构

乙方应按招标文件要求，派出组合良好的人员组成现场服务机构，负责隧道水平钻探工作。

2.3工作关系

甲方与乙方是委托与被委托的关系。乙方(其授权代表为项目负责人)受甲方的委托，行使合同中规定的职责，负责隧道水平钻探工作。甲方与乙方应各负其责、独立工作、相互尊重、密切配合。

2.4服务的范围及内容

服务范围：隧道超前水平钻探劳务协作。

工作内容：隧道超前水平钻探。

服务期限：预计工期48个月，实际工期自外部采购合同文件签订之日起至合同约定工作内容全部完成止，并须满足项目实际施工进度要求。若因项目实际施工工期延长或提前，则相应的劳务协作工作随之延长或提前。

3乙方的责任与义务

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同款项。

3.2乙方应当自行组织和安排专业人员完成本合同约定的全部工作，并承担相应人员的工资和社保等费用。

3.3乙方完成本合同约定的全部工作所需的设施设备由乙方自行提供，费用由乙方承担。

3.4乙方应当严格按照规范实施隧道超前水平钻探工作，按时完成隧道超前水平钻探工作，并对钻探结果的合法性、真实性、准确性、完整性负责。

3.5乙方不得将本合同工作任务分包或转包给第三方。

3.6乙方应无条件接受质量监督机构和上级主管部门的监督检查，并严格按照质量监督机构和上级主管部门的要求开展工作。

3.7乙方应根据本项目实际情况制订保密制度并严格执行，妥善保存有关文件及数据，不得以任何形式泄露。在本合同执行期内和合同终止后，未经甲方的同意，不得泄露与本合同业务有关的资料（包括乙方对在项目开展过程中所了解和掌握到的与本项目相关的内部资料、数据、其他商业信息及交付成果）。如违反保密义务的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿全部损失。

3.8乙方在完成本合同约定的项目超前钻探工作过程中，相应的工期质量要求等内容应符合本合同约定以及甲方与项目业主签订的检测合同的要求。

3.9项目履行期间，乙方投入本项目的所有人员需按照甲方要求购买人员意外商业保险（保额不低于人民币200万元），并应在进场前向甲方提供保单复印件。

3.10项目履行期间，乙方实际到场设备应与投标文件一致，且应满足本合同“设备及技术要求”，经项目业主及甲方验收合格后投入使用，若未通过验收乙方应无条件改装或更换。项目履行期间，设备性能不能满足现场实际工作需求，乙方应无条件维修或更换，由此造成工期延误导致的损失由乙方全部承担。

3.11乙方进场前应提供《施工组织设计方案》，经甲方审批通过后进场。

3.12乙方应加强现场作业人员管理，钻探工作当天严禁饮酒，严禁在隧道内抽烟。加强钻探设备日常维护，保证钻探设备性能稳定，连续钻探地段，搭接长度应不少于5m并保证钻探连续性。

3.13乙方指定的本项目联系人为【   】，联系电话为【    】，项目联系人负责与甲方对接和沟通本合同的履行情况以及交接与本合同履行有关的相关资料。

4甲方的责任与义务

4.1甲方负责制定超前水平钻探相关技术、安全要求。

4.2对乙方的违约行为有权要求乙方进行整改和完善。有权对乙方违约行为造成的不良后果按照甲方管理制度及本合同约定进行处罚。

4.3甲方有权不定期对乙方超前水平钻探工作进行检查，经检查不合格的，有权要求乙方返工或者完善，直至满足甲方要求。

4.4甲方应按照合同约定向乙方支付相应的超前水平钻探劳务费用。

4.5若本项目需签订补充协议，则由甲乙双方另行协商。

4.6甲方有权要求乙方按照甲方要求购买人员意外商业保险，未提供符合要求保单的人员禁止进场，由此造成的工期延误及损失由乙方承担。

4.7甲方按乙方每期结算价款的5%计提民工工资保证金，若乙方若发生拖欠民工工资事件一起及以上，甲方有权从乙方民工工资保证金中代付。

4.8甲方负责组织乙方钻探设备进场验收，验收不合格时（设备性能与本合同技术要求不符、存在安全隐患或与投标文件拟投入设备不一致等），甲方有权要求乙方改装或更换设备。

4.9甲方负责组织人员审核乙方提交的《施工组织设计方案》。

4.10甲方指定的本项目联系人为【    】，联系电话为【     】，项目联系人负责与乙方对接和沟通本合同的履行情况以及交接与本合同履行有关的相关资料。

5 违约责任

5.1若因乙方工作不力导致甲方因此被项目业主、施工单位、质量监督机构或上级主管部门追究法律责任的，甲方有权按照下列标准扣除乙方的劳务费，且因此产生的所有损失由乙方承担：甲方被项目业主、施工单位、市级监督机构或上级主管部门书面通报的，甲方扣除乙方劳务费用10万元/次；被省级监督机构书面通报的，甲方扣除乙方劳务费用15万元/次；甲方被经济处罚的，乙方应向甲方承担双倍罚金。

5.2乙方提供的隧道超前水平钻探成果必须保证真实可靠，一经甲方审查存在弄虚作假、不完整或者违反规范等不符合质量标准的情况的，甲方有权在支付乙方劳务费中扣除1000元/次的违约金，且乙方应当无条件进行整改和完善，直至达到质量标准，并经甲方验收合格，因此导致工期延误或造成其他经济损失的，由乙方承担全部责任及相应赔偿。情节严重者或对甲方信誉产生损害的，甲方有权解除合同并追究赔偿责任和法律责任。如乙方逾期超过30日仍未达到合格标准的，甲方有权解除本合同，并不向乙方支付任何费用，且乙方应承担合同总金额20%的违约金。

5.3乙方应当保障项目钻探过程中的人身和财产安全，如在工作过程中出现人身伤亡或者财产损失的，除社会保险可赔付之外的由乙方承担相应的损失赔偿责任。

5.4在履行本合同过程中所发生的所有人身伤亡、财产损失、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用以及乙方使用的所有车辆或设备发生安全事故（含交通事故）等造成的人身伤亡、财产损失等一切责任由乙方全部承担赔偿责任。如因此导致甲方受到损失或承担责任的，甲方有权直接向乙方追偿，且有权从应付乙方的款项中直接扣除。

5.5在合同履行过程中，乙方承诺派于本项目的项目负责人及钻探机手未经项目甲方同意不得更换，否则，将按项目负责人10万元/人·次，钻探机手按5万元/人·次课以乙方的违约金；由乙方提出，经甲方同意更换项目负责人或钻探机手的，并不免除违约责任，课以乙方按每人次课以5万元和2.5万元人民币违约金。

5.6在合同履行过程中，乙方未经甲方同意更换主要设备的，将课以乙方10万元/次的违约金；由乙方提出，经甲方同意更换主要设备的，并不免除违约责任，课以乙方5万元/次的违约金。

5.7乙方应编制符合甲方及项目业主要求的《施工组织设计方案》，并在合同签订后30日通过甲方审核，否则课以乙方按照1000元/天的违约金。

5.8乙方人员钻探工作当天严禁饮酒，严禁在隧道内抽烟，否则课以乙方500元/人次的违约金。连续钻探地段，搭接长度不足5m或钻探不连续的，课以乙方500元/次的违约金。出现钻孔数量、钻孔深度谎报、瞒报的，课以乙方5万元/次的违约金。

5.9乙方应当支付的违约金、损失赔偿金等，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除，乙方对此无异议。

5.10乙方出现以下情形的，甲方有权立即解除本合同，未支付的费用不予支付，且乙方还应向甲方支付乙方应收的劳务费金额20%的违约金：

（1）乙方应支付的违约金或赔偿金总额达到20万元（含）；

（2）乙方的同一违约行为出现三次的；

（3）乙方出现违约行为经甲方要求整改乙方在合理期限内未及时改正的；

（4）乙方逾期完成工作超过10天的；

（5）因乙方原因，以合同签订时间为准，乙方投入主要设备45天内未通过甲方组织的进场验收；

（6）乙方的其他违约行为导致合同目的无法实现的。

5.10本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应继续承担赔偿责任，直至甲方的损失得到全额弥补。

5.11因乙方违约的，乙方应当承担甲方因追究其违约责任所产生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保保险费、律师费、交通费等合理费用。

6 履约担保

乙方在应在甲方发出中标通知书后30天内，并在签订合同协议书之前，应向甲方提交合同总价5% 履约担保(银行保函或现金)，否则甲方可宣布其中标无效，并没收其投标保证金，在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。项目服务期结束后，乙方提出履约担保退还书面申请，经甲方相关部门审核通过后14个工作日内退还给乙方(无息)。

7 合同生效、变更及终止

7.1合同的生效：本合同经双方签字或签章并加盖公章后生效。本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

7.2合同的补充、修改或变更：

（1）双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。补充、修改或者变更协议与本合同具有同等法律效力。

（2）对本合同的补充、修改或者变更必须以书面形式进行。补充、修改或变更的协议签署及生效方式与本合同一致。

7.3合同的终止：

（1）甲方向业主提供了经验收合格的成果资料且乙方相关服务到期，甲、乙方费用支付完毕即告终止。

（2）双方协议终止。

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行或者履行不必要。

8 费用与支付

8.1合同价格

（1）本项目为单价合同，固定单价为   元/米，根据乙方工作量，乙方暂定合同金额为人民币     ，（小写）¥    元，其中，不含税价为人民币   ，（小写）¥    元，增值税税率   %，税金为人民币    ，（小写）¥    元，合同履行期间单价不予调整，最终金额根据双方确认的工程量据实结算。

（2）乙方的费用中包含且不限于乙方为完成本合同约定劳务工作所需的人工、材料、机械、设备、交通、食宿、税费、保险等一切费用。

8.2支付和结算方式

- 乙方劳务费用结算周期与甲方主合同计量同步，甲方主合同当期计量含隧道超前水平钻探时，甲方按乙方实际完成工作量和单价确定当期结算金额。乙方每次结算前，应按照甲方财务管理流程向甲方提供符合要求的当期结算资料（含经甲方项目联系人及桥隧检测部签认的《工程量确认单》），甲方应在7个工作日内完成审核，审核通过后完成结算程序办理。甲方主合同当期计量不含隧道超前水平钻探时，乙方不得办理结算程序。

- 乙方超前水平钻探过程中的搭接及返工不予计量。

- 甲方主合同到款且乙方已按照甲方要求完成结算程序办理后，乙方按照甲方财务管理流程向甲方提供符合要求的当期支付申请资料，甲方应在7个工作日内完成审核，审核通过后向乙方支付劳务费用，支付比例为当期结算费用的95%，剩余5%作为民工工资保证金，若乙方未发生拖欠民工工资事件，每年4月份经乙方提出民工工资保证金的返还书面申请，经甲方同意后可将民工工资保证金无息退还给乙方。乙方同意在项目业主向甲方支付项目对应的检测费用之前，不向甲方主张支付本项目及合同对应的合同款。

（4）甲方付款前乙方应当提供与当期应付款项金额和服务内容一致的税率为   %的增值税专用发票。

（5）甲方有权采用银行承兑汇票、银行电汇、汇票、供应链、代理付款等形式付款，汇票贴银行转账方式等费用由乙方自理。乙方未足额提供发票前，甲方有权拒绝付款。

9 税费

乙方应自行缴纳完成本项目工作需缴纳的一切税费，并包括在报价清单各项目报价之内，甲方不另行支付。

10 工资和保险

10.1乙方应依法与履行合同所雇佣的人员订立劳动合同关系，依法购买社会保险，按时足额向所雇佣的人员发放工资，否则因此产生的一切责任均由乙方自行承担，造成项目业主损失的，乙方应全额赔偿。

10.2乙方须为本项目实施期间为履行合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险费和人身意外伤害险，以及第三者责任险。并包括在报价清单各项目报价之内，项目业主不另行支付。

11 其它

11.1不可抗力

(1)不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害（如台风、地震、洪水、冰雹等）、政府行为（如征收、征用等）；社会异常事件（如罢工、骚乱等）等方面。

(2)任何一方因不可抗力不能履行合同规定的全部或者部分义务的，应尽快通知另一方，并在通知后5日内以书面形式向另一方提供详细的情况报告及说明。遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取措施减少不可抗力影响的损失，遭受不可抗力的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

11.2合同条款的解释及法律适用

(1)本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等事项有约定的从其约定，没有约定的适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

(2)本合同条款及要求的最终解释权归属甲方所有。

11.3争议解决

本合同在执行过程中，如果发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失损害的任何赔偿，双方应先协商解决。协商仍不能达成一致的，应向甲方所在地法院诉讼。

11.4其他约定事项

(1)本合同履行中的未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决并签订补充合同予以明确，补充合同与本合同具有同等法律效力，补充合同与本合同矛盾之处，以补充合同为准。

(2)本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

(3)本合同签订地为：成都市双流区。

- (二)合同协议书格式

1、合同协议书

本协议书由四川济通工程试验检测有限公司为甲方，与   （服务单位全称）为乙方共同订立。

鉴于甲方已乙方为      （项目名称）工程项目    标段进行     服务，并已接受了乙方提出的投标文件，为明确各方在合同期间的义务、责任、权力和利益，就以下事项达成协议：

一、项目概况

(1）项目名称：       ；

(2）工程地址：     ；

(3）工程概况：      ；

(4）资金来源：     ；

(5）项目负责人：     。

二、服务的范围：      。

三、服务内容：        。

服务周期：    。

四、总服务费用：人民币(大写）   （小写）¥    ；(其中竞争性部分费用为    万元，暂列金为0万元）。

五、本协议书中的名词定义与合同专用条款中约定的定义相同；甲方、乙方的责任、义务及其他内容遵照合同专用条款的规定。

六、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1）合同协议书及附件；

(2）中标通知书；

(3）招、投标文件(另册）；

(4）合同专用条款；

(5）工程施工技术服务合同报价清单；

(6）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件相互补充。如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、甲方在此同意按照本合同约定向乙方支付根据合同规定应支付的费用和提供劳务服务工作条件。

八、乙方基于对甲方上述保证，在此承诺按照本合同的规定履行工程施工技术服务工作。

九、本协议书经各方签字盖章后，乙方按约定提交履约保函后生效，至各方按照合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                                           乙方：

(单位公章）                                    （单位公章）

法定代表人或                                     法定代表人或

授权委托人：                                     授权委托人：

签订日期：    年    月    日                     签订日期：    年    月    日

2、廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，   （项目名称）的   (以下简称“甲方”)与该项目 劳务协作 的   (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(二) 严格执行    （项目名称）文件，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四) 不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本公司有关的检测业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条 乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。

第六条 本合同作为   的附件，经合同双方签署后立即生效。

第七条 本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。

（以下无正文）

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字） | 法定代表人 或委托代理人： （签字） |
| 时间： 年 月 日 | 时间： 年 月 日 |

3、安全合同

甲方：

乙方：

为在     中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目委托单位     （以下简称“甲方”）与    （以下简称“乙方”）特此签订工作安全责任书：

1.1 甲方职责

1.1.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行劳务协作合同中的有关安全要求。

1.1.2 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

1.1.3 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.1.4 组织对乙方工作现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

1.1.5 甲方有权对乙方进行安全检查和责令乙方整改人员的不安全行为和处于不安全状态的机械及管理上的缺陷。

1.1.6 甲方有权对乙方违反安全规定的行为进行纠正，并根据情况的严重程度做出1万元至10万元处罚，甲方有权从乙方计量款中直接扣除。

1.2 乙方职责

1.2.1 乙方项目负责人为安全生产第一责任人，应负责建立安全生产责任制，定期组织施工单位安全生产法律、法规、行业标准和安全操作技能、安全防护知识的学习，并做好记录，掌握安全生产技能，对生产过程中的一切安全问题负责。

1.2.2 乙方必须建立相应的安全管理制度和相应工种的安全操作规程，设置安全生产专（兼）职人员，负责日常的安全防范工作及安全生产检查，发现安全隐患及时纠正、整改，并做好安全工作日志。

1.2.3 乙方在特殊地区（高寒、高海拔等）作业的外业生产人员在出测前必须进行身体检查,按作业地区配备必要的劳动保护用品、用具、药品。

1.2.4 乙方外业作业期间应尽量住驻地、招待所、民企旅（宾）馆，不住无证照旅（宾）馆，必须安排集体住宿，严禁个人私自外出住宿。禁止食用霉变食物，确保饮食安全；野外禁止食用不认识的野菜瓜果，禁止饮用被污染的地表水；禁止酗酒。

1.2.5 乙方外出作业时要做好防雷电、冰雹措施，不准在山顶上久留，遇到冰川、积雪地段应绕行通过；在高山、陡坡、悬岩、风化石、滑坡地段不准强行通过。进入沙漠、戈壁地区，要通过政府聘请向导（翻译）带路，不准单独作业；要配备色彩鲜艳的服装作标志，带足水、绳索、常用药品等；天气变化时要注意防范洪水和沙尘暴等自然灾害。作业人员做好防触电管理，作业时要注意观察作业区域上空情况，防止触电。

1.2.6 乙方野外作业须渡河、过江时要慎重选择渡口，采取安全方法渡河，严禁泅渡过河；要注意防范山洪暴发和泥石流；外业期间，禁止在河流、湖泊、水库等水域游泳。水上作业时，作业人员必须穿戴救生设备，听从船长指挥，严禁冒险作业。在沼泽地区作业，应做好前期准备工作，配备必要的安全装备，制定相应的防范措施，严禁擅自进入。

1.2.7 乙方要加强人员管理，协调好与当地政府、群众的关系，避免打架斗殴现象的发生；同时做好财物的保管维护工作，避免国家、集体和个人的财产损失。

1.2.8 乙方在在建工地、公路、城市道路作业，来往车辆较多，要遵守交通规则，人车各行其道，进入高速公路内部作业前先向有关部门进行报备和申请，得到许可后并在有关部门安排安全措施后方可进入从事工作。

1.2.9 工作用车及驾乘人员应严格按《中华人民共和国道路交通安全法》执行，定期组织驾驶员学习道路交通安全法，随时检查、保养好车辆，车况不好不准出车，严禁货车车厢载人。

1.2.10 使用大功率仪器设备时，作业人员必须具备安全用电、防触电和触电急救的安全常识，工作电压大于36伏时，作业人员必须使用绝缘防护用品。

1.2.11 检测成果资料保密安全：检测成果资料属于机密资料，要严格执行国家的有关法律法规加以保护，必须遵守以下规定：

（1）仅限在本项目组本工程的范围内使用，未经许可，不得扩展到其他项目组、其他工程。

（2）未经许可，不得复制、扫描、转让、转借或转抄，严禁利用互联网、电话传输涉密数据、图件。

（3）严禁将存有保密资料、文件的计算机与互联网连接。局域网计算机应进行有权限使用，生产用计算机应屏蔽移动存储介质接口，应与互联网进行物理断开。

1.2.12 乙方项目负责人必须做好开工前安全技术交底，作业中，督促作业人员严格按照相关安全生产规程作业，做到安全生产，文明施工；作业人员必须正确配戴和使用合符规定的劳动防护用品；加强对作业环境的保护工作，严禁生活垃圾和施工废弃物乱丢、乱扔，不得污染环境。

1.2.13 乙方应服从甲方的统一协调和安全管理，不得违章指挥和冒险作业；并做好林区防火、防盗、防中暑和有害气体喷出等工作，发现事故隐患或不安全因素及时解决。

1.2.14 乙方在合同履行过程中应文明、安全作业，应当进行安全教育和技术培训后上岗。在工作中发生的一切费用和可能发生的机具、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由乙方自行承担，甲方不承担任何安全责任。发生事故时，乙方应积极组织救援，尽可能减少人员伤亡和财产损失。

1.2.15 乙方在合同履行过程中，乙方投入的所有人员均应购买保额不低于200万的意外商业保险，且在有效期内。

1.2.16 乙方瓦斯隧道作业应严格执行国家、行业相关规范、标准要求。

1.3 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

1.4 其他事项

1.4.1 本合同作为     的附件。

1.4.2 本合同共 肆 份，甲方 贰 份，乙方 贰 份。本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

（以下无正文）

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人： （签字） | 法定代表人 或委托代理人： （签字） |
| 时间： 年 月 日 | 时间： 年 月 日 |

4、履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约担保金

(委托人名称):

鉴于(委托人名称，以下简称“委托人”)接受(服务单位名称，以下称“服务单位”)于年月日参加(项目名称)第标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就服务单位履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币(大写)元(¥)。

2.担保有效期自委托人与服务单位签订的合同生效之日起至     。

3.在本担保有效期内，因服务单位违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.委托人和服务单位按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：(盖单位章或业务专用章)

法定代表人或单位负责人(或其委托代理人)：

(签字)地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年  月  日

注：若采用银行自有格式，其提交的银行保函内容不得做实质性修改。

- 附件3：委托人要求

- 一、投入设备及技术要求

（一）设备要求

1、钻探设备参数要求

| 钻孔直径 | 65-130mm |
| --- | --- |
| 最大钻孔深度 | 120m |
| 功率 | ≥22Kw |
| 扭矩 | ≥1250N·m |
| 钻孔角度 | 0-360° |

2、设备性能要求

钻探设备应具备长期在坚硬灰岩地段5h钻进60m、砂岩等较软岩地段一次钻进80-100m的性能。钻孔位置布置应灵活并具有针对性，复杂地段应具备拱部等位置钻探、取芯的能力。

3、设备数量要求

现场应配备并固定1台大功率钻机及相应辅助设备开展现场钻探工作，并根据隧道掌子面数量及施工开挖进度增减投入的设备数量，以确保现场所有掌子面钻探工作的开展。

4、取芯要求

隧道不良地质地段可能需要取芯，钻具设备应保证前方30m/次范围内钻孔取芯要求。

5、钻机安防要求

钻机设备应具备防突装置，具备在高瓦斯隧道及富水隧道内安全钻探的能力。

6、钻机配套要求

现场应配备至少1台钻机运输车辆，钻机运输车辆应完成瓦斯防爆改装（提供防爆改装合同），应具备高瓦斯隧道内运输设备至掌子面的能力。

7、钻机质量要求

钻机应同时具有煤矿类矿用产品安全标志证书和质量管理体系认证证书。

（二）钻探成果提交要求

1、每次钻探完成后，当天应将地质编录资料或实时检测数据及现场工作照提交相应隧道技术人员。

2、连续钻探地段，钻探搭接长度不小于5m。

3、钻探原始记录编录每次更换钻杆时需及时填写，钻探编录质量粗糙、编录信息无针对性，或未及时据实编录的，甲方有权要求乙方重新进行钻探或不对该次钻孔进行验收结算。

（三）技术及管理要求

1、投入的钻探设备应经甲方及项目业主方现场验收确认，方可进场开展工作。

2、当钻探设备性能与招标技术要求差异较大，或使用过程中经检验不能满足现场实际工作需要，或设备长期使用后设备性能不稳定，甲方可要求乙方进行设备更换。

3、钻探过程中的各类耗材需乙方自行承担，施工现场用水、用电、用气等现场配合工作由乙方自行与施工现场协调，必要时由甲方出面进行协调。

4、钻探完成后应及时通知现场监理及甲方人员予以工程量确认，并拍照存底，甲方与项目业主未能确认的工程量，甲方一律不予乙方结算。

5、其他检测技术要求应满足项目业主方及项目施工方的管理要求。

- 二、主要人员及其他主要人员最低要求

- 2-1.其他主要人员的最低要求

| 人员 | 人数 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 安全负责人 | 1 | 具有建设行政主管部门颁发的安全员证书，且在有效期内 |
| 辅助人员 | 2 | 熟悉钻探设备操作 |

注 ：本表人员为满足实 际工作 需要 的其他主要人员 的最低要求 ，若委托人认为配备 的人员不能满足现场的需要 ，有权要求增加或更换上述人员。

2-2 人员配备表

| 人员 | 人数 | 月数(人·月) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期阶段 | 缺陷责任期阶段 |
| 项目负责人 | 1 | 1×48 |  |
| 钻探机手 | 1 | 1×48 |  |
| 安全负责人 | 1 | 1×48 |  |
| 辅助人员 | 2 | 2×48 |  |

注：1、以上人员总数为配置最低数量。实际人员进场根据各单位工程实际及进度情况进行 合理组织，以满足工程建设需要。实际服务期根据施工标段施工工期确定。

2、本表中的人员 (除项目负责人、钻探机手外) 在编制投标文件时不予填报，在发出中标通知书之后 且在签订合同协议书之前，中标人必须按照主要人员及其他主要人员最低要求填报满足招标文件要求的具体人员，经委托人核实确认后将此作为合同文件的一部分签订合同。

附件4：报价函格式

项目报价函

单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目    录

报价函……………………………………………

法定代表人身份证明或授权委托书……………

资格证明材料……………………………………

一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的          （项目名称）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表

| 序号 | 采购内容 |  | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道超前水平钻探 |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  | ￥ （大写： ） |  |  |  |

此报价提供增值税专票£   普票£     税率为   %

二、工期：预计工期48个月，实际工期自外部采购合同文件签订之日起至合同约定工作内容全部完成止，并须满足项目实际施工进度要求。若因项目实际施工工期延长或提前，则相应的劳务协作工作随之延长或提前。

三、服务承诺

1、我方承诺在询价函规定的投标有效期内不撤销投标文件。

2、如我方中标，我方承诺：

(1)在收到工作通知单后，按照你方规定期限与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照询价函要求提交履约保证金；

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同规定的全部义务；

(5)在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照“附件3 委托人要求”提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要人员，经你方审批后作为派驻本项目的主要服务人员且不进行更换。如我方拟派驻的人员不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

(6)本项目拟委任的主要人员未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职，本项目中标后能够从其他项目撤离。

3.我方在此声明，所送交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.在合同协议书正式签字生效之前，本投标函连同你方的工作通知单将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方将严格遵守贵方的管理目标、外部采购技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

6、我方对贵单位询价函的内容已明了，含询价函正文及各项附件，并完全同意，承诺按照询价函各项要求投入人员及设备，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

7、(其他补充说明)     。

四、有关资质材料（详见“三、资格证明材料”）

五、联系方式

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

2023年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证 |  |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证 |  |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 供应商证明材料

- （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 资质等级 | 类别： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位统一社会信用代码 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本存款账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业 情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应 股权比例； （2）投标人投资（控股） 或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应填写此表。投标人需填写此表并提供本表要求的下述资料的影印件（黑白或彩色）并加盖投标人单位章：(1)法人营业执照或事业单位法人证书；（2）建设行政主管部门颁发的建筑业企业资质证书（资质类别中含施工劳务）；（3）基本账户开户许可证或基本存款账户信息表。

2、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件。

- （二） 2018年8月1日起至今承担的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 项目业主名称 |  |
| 投标人承担的主要工作内容 |  |
| 签订合同时间 |  |
| 合同完成时间 |  |
| 合同价格（元） |  |
| 备注 |  |

注：1 、业绩证明材料应附下述内容影印件（黑白或彩色）：

（1）提供合同协议书，当合同协议书不能反映其工程规模（依据资格审查条件以及评审加分要求应反映的内容，如主要工作内容等）等的，还应提供委托人（签订合同的一方）证明予以补充。若未出具证明材料或证明材料不全或所要求的信息描述不清晰的，该业绩不予认定。

2、如投标人法人机构发生合法变更或重组、或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料来证明其所附业绩的合法继承性。

3、业绩包括单项公路隧道超前水平钻探项目业绩或单项合同内包含公路隧道超前水平钻探工作业绩，如投标人提供的1项业绩中，同时包含多座隧道,可重复计算。

4、以下情况业绩视为无效：

（1）未附合格证明材料或证明材料不完整的业绩；（2）不满足资格审查条件的业绩。

- （三）投标人的信誉情况表

在此附上：

1、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单查询网页信息资料（黑白或彩色）；（事业单位除外）

2、“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn中失信被执行人查询网页信息资料（黑白或彩色）；

- 3、在 2020 年 1 月 1 日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人、项目负责人均没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的承诺函（格式后附）。

附件： 无行贿犯罪的承诺函

无行贿犯罪的承诺函

四川济通工程试验检测有限公司（招标人）：

我公司   （投标人名称）   （单位统一社会信用代码）、法定代表人  （姓名）  （身份证号）、项目负责人  （姓名）   （身份证号）在 2020  年 1 月 1 日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或承诺人员在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款或履约保证金中扣除签约合同价的5%作为违约金。

特此承诺。

投标人：                （盖单位章）

法人代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

- （四）拟委任的主要人员资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学历 |  | 拟在本标段工程任职 |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目负责人应按照投标人须知要求，填写此表(本表可续页)，并应附下述证明材料影印件(黑白或彩色)，否则将视为投标人不满足投标文件最低要求而否决；

项目负责人：身份证、学历证书、职称证、业绩证明材料、投标截止日所在月上个月或上上个月起之前在其投标单位连续6个月参加社保的证明；

钻探机手：身份证、在有效期内的特种作业操作证（作业类别含煤矿安全作业）、投标截止日所在月上个月或上上个月起之前在其投标单位连续6个月参加社保的证明。

职务业绩证明材料：能体现其担任过公路隧道超前水平钻探工作项目负责人职务业绩的合同协议书或业主单位出具的担任上述职务的证明。若未出具证明材料或证明材料不全或所附材料不能证明其任职经历或所提供的信息不清晰的，该业绩不予认定。

2.提供社保时间段要求：例如投标截止日所在月为“2023年6月”，则提供2022年12月~2023年5月”或“2022年11月~2023年4月”在其投标单位连续6个月参加社保的证明材料。

- （五）其他材料

- 1.水平钻探设备购买发票及设备性能介绍（设备说明书或自拟承诺）

- 2.投标人认为需要补充的资料